洛阳市第二外国语学校洛龙校区3#4#宿舍楼

空气能热水系统采购项目

合

同

书

需方（甲方）：  洛阳市第二外国语学校

供方（乙方）： 河南易邦节能科技有限公司

签订日期：         年     月     日

洛阳市第二外国语学校洛龙校区3#4#宿舍楼

空气能热水系统采购项目合同书

需方（甲方）：  洛阳市第二外国语学校

供方（乙方）：  河南易邦节能科技有限公司

签订时间：      年     月     日

签订地点：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就 洛阳市第二外国语学校洛龙校区空气能热水系统采购项目 的有关事宜，达成如下协议，订立本合同，以便共同遵守。

一、工程项目情况：

1、本合同项目名称为：  洛阳市第二外国语学校洛龙校区3#4#宿舍楼空气能热水系统采购项目 ，安装地址为： 洛阳市洛龙区瀛洲东路 ，空气能品牌： 美的 。

2、施工范围：全部设备安装、调试到水箱口正常出热水的全部费用。不含水箱基础、室内具体管网，主水、电由甲方引至水箱处1米内。甲方如需其他安装施工，其相关材料和施工费用另行计算，与本工程报价无关。

二、产品技术参数、数量及金额：

1、本项目采用 美的全直流变频RSJ-V400MSN1-8RO 空气能 6 台，不锈钢方形储热水箱4*2*2.5m 2 座（后附：报价清单）。

2、空气能热水系统循环方式为强制循环，可日产45℃热水 18 吨，保证日常热水供应。若实际用水量超过甲方期初要求设计的，由此产生的责任由甲方自行承担。

3、合同金额为：¥ 395000 元（大写： 人民币叁拾玖万伍仟元整  ）。

三、交货时间、地点、施工工期：

1、交货时间、地点：乙方收到甲方通知后 10 日内，将产品货物按要求送至指定地点，货物运送、装卸及保险等费用及风险都由乙方负责。

2、安装周期：施工工期以甲方批准的时间为准，自      年   月   日至       年   月   日 10 个日历天内，乙方保证安装、调试完毕。

3、如遇人力不可抗拒的事件干扰了本合同的按期履行时，本合同规定的乙方履约时间应自动延长。

4、货物验收：空气能主机到达现场后，甲方应在吊装前组织相关人员抽样检查，并在货物验收单上签字确认，货物验收合格后方可吊装。甲方无正当理由拒不验收，则自动视为乙方产品验收合格，甲方默认同意产品合格准予进场。

5、竣工验收：项目竣工后，先由乙方将系统试运行自检，甲方应在接到乙方验收申请后 3 个工作日内组织验收，否则视为自动验收合格。

四、结算方式及期限

1、结算方式为：  转账  。

2、合同总价款为¥ 395000 元；合同签订且货到现场后，甲方支付合同额的50%，即¥ 197500元，乙方安装调试完毕，甲方支付合同额的47%，即¥ 185650 元；余合同额的3%作为质保金，即¥ 11850 元待甲方2023年春季开学后3日内付清。

五、保修期限、技术培训及售后服务

1、乙方所供产品质保期（自交工之日起）主机（空气能热泵机组）质保 3 年，其他辅助器件和电控系统（如水箱、水泵、电磁阀、控制系统等）为 12 个月。

2、质保期满后，乙方负责所供空气能热泵机组的终身维修工作，并在接到通知后  2  小时内派专人到现场维修，配件按照市场价格合理收费。保证配件价格均低于同期市场价，并承诺十年内配件价格保持不变，长期提供投标零部件。

3、如需服务可拨打乙方销售点的电话 18638360009 。

六、甲方的责任及义务：

1、甲方须派专人与乙方共同确定安装位置，并负责提供安装起吊场所和吊装点；

2、安装施工时，甲方负责把三相五线制电源及上下水管路接至屋顶水箱处，提供施工用水、用电；

3、甲方免费为乙方提供在安装作业附近有足够面积的系统材料、零件、工具的储存间和仓库；并协助处理乙方与其它施工单位的交叉作业；

4、甲方必须保证水质清洁无污染并达到国家饮用水标准，且水质必须达到不锈钢容器的使用条件。若各种矿物质超标，水质达不到洗浴用水和不锈钢容器使用要求，甲方自行承担相关责任。

5、甲方须按照合同规定支付工程款项，否则乙方有权要求甲方承担违约责任。甲方将合同款项付清后，合同范围内设备所属权归甲方所有。

七、乙方的责任及义务：

1、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，必须以书面形式通知乙方，经双方签字确认后方可予以实施，由此产生的材料费、安装费及误工时间等由甲方承担。

2、施工过程中，乙方不得擅自移动或破坏甲方屋顶原有设施，如确属需要，应书面通知甲方，由甲方负责人处理或签字同意，否则造成的损失由乙方承担。

3、施工过程中，乙方有权拒绝甲方提出的影响乙方施工安全或工程质量的不合理要求。

八、违约责任

任何一方违约，被视为违约方。违约方应向守约方按照合同总价款的 6 ‰/日支付违约金。

九、合同争议解决方法

1、在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同的变更或解除合同，若需变更均应以书面为准，由合同双方授权的代表签署并加盖公章，否则概属无效。

2、因履行本合同而产生的争议，双方应通过协商方式解决；若协商不成，

双方一致同意将该争议提交双方单位注册地的人民法院处理。

- 本合同本合同一式  肆  份，双方各持  贰 份，盖章、签字后生效，双方应严格履行，其他未尽事宜双方协商解决。

| 需方(甲方) | 供方(乙方) |
| --- | --- |
| 单位名称： | 单位名称：河南易邦节能科技有限公司 |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话号码： | 电话号码：18638360009 |
| 电子信箱： | 电子信箱：573399680@qq.com |
| 开户银行： | 开户银行：中原银行洛阳南苑路支行 |
| 银行帐号： | 银行帐号：6759 1002 0000 0005 01 |

签订日期：      年     月     日